구조해석 의뢰 Agent 확장을 위한
자료 및 검토 요청서

h7_v0 구조해석 확장 사전 정보수집 · 패키지 버전 1.0

| 항목 | 기입 내용 |
| --- | --- |
| 수신 | [구조해석 담당자/조직 입력] |
| 발신 | [요청자/조직 입력] |
| 회신 희망일 | [YYYY-MM-DD] |
| 1차 워크숍 | [후보 일정 입력] |

# 1. 요청 배경과 목표

비전문 사용자도 구조해석을 쉽게 의뢰할 수 있도록 기존 유동해석 의뢰 Agent를 확장하려고 합니다. 목표는 구조해석 계산 설정을 완전히 자동화하는 것이 아니라, 사용자가 목적·대상 제품·재질·하중·구속·연결 상태와 결과 판정기준을 빠짐없이 전달하여 구조해석 담당자가 별도 재문의 없이 해석 착수 여부를 판단할 수 있게 하는 것입니다.

초기에는 수행 빈도와 표준화 가능성이 높고 일반 의뢰자가 입력을 확보하기 쉬운 대표 해석유형 2~3종만 선정합니다. 기존 사업부·제품군·Platform 및 Base/비교 제품 흐름은 재사용합니다.

# 2. 요청드리는 자료

후보 구조해석 유형과 업무상 우선순위

후보 유형별 익명화된 실제 의뢰서·보고서·입력자료 3건 이상

의뢰자가 반드시 제공해야 하는 정보와 구조 담당자가 판단해야 하는 정보의 구분

재질·하중·구속·접촉/체결·해석 Case·결과 판정 규칙

정보가 없거나 애매할 때 실제로 확인하는 후속 질문

개발자가 작성한 Field Rule Master와 샘플 의뢰서의 최종 검수

# 3. 우선 작성 범위

첨부된 Excel 회신양식에서 먼저 `01_해석유형_우선순위`와 `02_완료사례_목록` 시트를 작성해 주세요. 나머지 Master 시트는 1차 워크숍에서 실제 사례 한 건을 함께 검토한 뒤 개발자가 초안을 작성합니다.

| 사례 구분 | 포함할 내용 |
| --- | --- |
| 정상 사례 | 일반적인 단일 하중·단일 형상 사례 |
| 다중 Case | 여러 하중, 형상 또는 조건을 비교한 사례 |
| 정보 부족 사례 | 입력 누락, 조건부 필드 또는 담당자 재문의가 있었던 사례 |

# 4. Master에서 확인할 업무 규칙

| 구분 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 제품/형상 | 어셈블리·부품 식별자, CAD Revision, 기준/비교 형상, 단순화 부위, 관심 위치 |
| 재질 | 대상 부품, 재질명, 필요한 물성, 물성 출처와 담당자 보완 규칙 |
| 연결/접촉 | 연결 부품, 접촉·용접·볼트·체결 유형과 필수 파라미터 |
| 구속 | 적용 위치, 제한 자유도, 좌표계와 실제 설치·지지 이유 |
| 하중 | 종류, 크기, 단위, 방향, 작용 위치, 시간·주파수 의존성과 동시 적용 관계 |
| 환경 | 온도, 중력 방향, 조립·설치 상태 등 해석유형별 필요 항목 |
| 결과 요청 | 결과 종류, 확인 위치, 비교 대상, 허용 기준, 안전율 또는 합격 조건 |
| Case | 구분 축, 동시 하중, 기본 Case, 금지·중복 조합, 기준 Case와 계수 입력 주체 |

# 5. 협업 방식

사전 회신: 후보 유형과 실제 사례를 먼저 공유합니다.

1차 워크숍: MVP 2~3종을 선정하고 대표 사례 한 건을 처음부터 끝까지 분해합니다.

개발자 초안: 사례를 Field Rule, 반복 객체, Case 규칙과 사용자 질문으로 변환합니다.

2차 워크숍: 필수·조건부·담당자 판단 항목과 예외를 확정합니다.

최종 검수: 유형별 3개 사례를 Master로 재현하고 무재문의 착수 가능 여부를 승인합니다.

# 6. 구조 담당자에게 요청하지 않는 사항

구조 담당자께 영문 필드 키, JSON, Python 또는 데이터베이스 구조 설계를 요청드리지 않습니다. 구조 담당자는 한글 업무 규칙을 확정하고 개발자가 시스템 구조로 변환합니다.

솔버 및 해석 코드 선택

요소 종류와 메시 크기

접촉 알고리즘의 수치 설정

비선형 증분과 수렴 설정

담당자가 표준 절차로 결정할 수 있는 기타 계산 제어값

# 7. 승인 기준

MVP 유형마다 활성 입력 그룹과 필수·조건부 필드가 결정되어 있습니다.

재질·하중·구속·연결·결과 요청과 제품·부품·Case의 연결이 명확합니다.

사용자가 모르는 값을 입력했을 때 후속 질문 또는 담당자 이관 방식이 있습니다.

정상·다중 Case·정보 부족 사례가 승인된 Master로 재현됩니다.

구조 담당자가 추가 전화나 메일 없이 착수 여부를 판단할 수 있습니다.

# 8. 회신 정보

| 항목 | 회신 |
| --- | --- |
| 구조해석 업무 담당자 |  |
| Master 최종 승인자 |  |
| 1차 워크숍 가능 일정 |  |
| 보안·익명화 유의사항 |  |
| 기타 의견 |  |